# UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

Actualización del Test Plan en un entorno ágil – PedidoHub

Estudiante:

- Luis Andrés Suárez Andrade

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA)

Semestre:  Sexto

Grupo: A

Santa Cruz – Bolivia

| Proyecto | PedidoHub — gestión de restaurante (ASP.NET Core MVC 8, EF Core, SQL Server) |
| --- | --- |
| Versión del plan | 2.0 (versión ágil; reemplaza al plan tradicional IEEE 829 v1.0) |
| Autor / QA Lead | Luis Andrés Suárez Andrade (trabajo individual) |
| Marco ágil | Kanban con ritmo de sprints de 1 semana (ver 1.2) |
| Repositorio | SQA/Segundo Momento/PedidoHub |
| Fecha | 28 de octubre de 2026 |

# 0. Análisis del entorno ágil (Fase 1)

## 0.1 Marco ágil utilizado

El proyecto se gestiona con Kanban con cadencia de sprint semanal y prácticas de XP para la calidad: pruebas primero (TDD), integración continua y refactorización. El trabajo fluye por el tablero Backlog → En análisis → En desarrollo → En pruebas → Hecho, con límite de trabajo en curso (WIP) de 3. Al cierre de cada sprint se hace una revisión de métricas y una retrospectiva.

Se eligió Kanban+XP (y no Scrum puro) porque el equipo real es de una persona: no hay ceremonias que dependan de varios roles, pero sí se conserva lo que aporta valor a la calidad: flujo continuo, WIP limitado, Definition of Ready/Done, automatización y mejora continua.

## 0.2 Roles relevantes para la calidad

Al ser un equipo de una persona, los roles se ejercen por separado en momentos distintos (sombreros), y la separación se documenta en cada ítem del tablero (quién "desarrolla" y quién "valida").

| Rol | Responsable | Responsabilidad de calidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Luis Suárez (sombrero PO) | Prioriza por valor, escribe y valida criterios de aceptación |
| QA Champion / QA Lead | Luis Suárez (sombrero QA) | Mantiene este plan, métricas y auditoría; decide la salida de un sprint |
| Developer | Luis Suárez (sombrero Dev) | Implementa, escribe pruebas unitarias, corrige defectos |
| Tester / Automation Engineer | Luis Suárez (sombrero QA) | Diseña y ejecuta pruebas automatizadas (xUnit, Selenium, Cypress) y exploratorias |
| Scrum Master / Facilitador | Luis Suárez | Mantiene el tablero, el WIP y la retrospectiva |

Nota de independencia: para reducir el sesgo de autorrevisión, la verificación de cada historia se hace con pruebas escritas antes del código (TDD) y se registra la ejecución en rojo y luego en verde (Docs/evidencias/tdd-fase-roja.txt).

## 0.3 Artefactos del sprint sometidos a pruebas

- Historias de usuario HU-01 a HU-12 (sección 2).

- Código fuente: controladores, servicio de reportes, modelos y vistas.

- Esquema y datos de ejemplo (migración CrearModeloPedidoHub).

- Endpoint de operación /health y cabeceras HTTP de seguridad.

- Pipeline de CI (.github/workflows/ci.yml).

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este plan define cómo se gestiona y asegura la calidad de PedidoHub de forma iterativa e incremental: qué se prueba, con qué herramientas, quién es responsable, cuándo una historia está lista y cómo se mide el resultado. Sustituye al plan tradicional (IEEE 829), que describía las pruebas como una fase al final.

## 1.2 Integración en el marco ágil

| Práctica | Cómo se integra |
| --- | --- |
| Calidad desde el inicio | Cada historia nace con criterios de aceptación en formato Gherkin (Dado/Cuando/Entonces) |
| Shift-left | Las pruebas se escriben antes de la implementación (TDD) |
| Feedback rápido | Suite unitaria + integración en ~3 s; se ejecuta en cada push |
| Pruebas continuas | CI en GitHub Actions: compila, prueba, mide cobertura y levanta E2E |
| Responsabilidad compartida | Una historia no pasa a "Hecho" sin pruebas verdes, cualquiera sea quien la implemente |
| Mejora continua | Retrospectiva por sprint con las métricas de la sección 7 |

## 1.3 Revisión del plan original (Fase 2)

| Aspecto del plan tradicional | Problema en entorno ágil | Actualización |
| --- | --- | --- |
| Pruebas en una fase final | Defectos descubiertos tarde | Estrategia de pruebas continua en cada historia |
| Casos de prueba manuales extensos | Lentos y no repetibles | Automatización con 2 herramientas: Selenium y Cypress (+ xUnit para unitarias/integración) |
| Documento estático | Se desactualiza | Plan versionado en el repo junto al código |
| Sin enfoque de desarrollo | Pruebas desligadas del diseño | TDD (nivel unitario/regla de negocio) y BDD (criterios Gherkin, nombres Dado/Cuando/Entonces) |
| Entregas grandes | Integración tardía | CI/CD con ejecución en cada cambio |
| Todo se prueba por igual | Esfuerzo mal distribuido | Priorización por valor (sección 3.4) |

# 2. Alcance

Funcionalidades y historias cubiertas en el sprint (fuente: README del proyecto y reglas de negocio implementadas).

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Criterio de aceptación (resumen) |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como mesero, quiero ver el plano de mesas para saber cuáles están libres | Alta | Se muestran las 5 mesas con su estado |
| HU-02 | Como mesero, quiero abrir un pedido en una mesa libre en un paso | Alta | No se permite abrir otro pedido en una mesa con pedido sin facturar |
| HU-03 | Como mesero, quiero agregar platos a un pedido | Alta | Si el plato ya existe, se suma la cantidad; solo pedidos abiertos/servidos |
| HU-04 | Como cajero, quiero facturar un pedido | Alta | NIT de 5–20 dígitos; no se factura dos veces; el pedido pasa a Facturado; la fecha de emisión no es anterior al pedido |
| HU-05 | Como cajero, quiero anular una factura | Media | El pedido vuelve a Servido |
| HU-06 | Como recepcionista, quiero reservar mesas | Alta | Personas ≤ capacidad; sin superposición < 2 h; no se aceptan fechas pasadas |
| HU-07 | Como administrador, quiero gestionar clientes y teléfonos | Media | Todo cliente tiene ≥ 1 teléfono; no se borra el último |
| HU-08 | Como administrador, quiero gestionar platos | Media | Nombre único; precio 0.01–10000; no se elimina un plato usado |
| HU-09 | Como gerente, quiero el reporte de ventas por período | Alta | Filtro por fechas y empleado; total y ticket promedio correctos |
| HU-10 | Como gerente, quiero ver los platos más vendidos | Media | Solo pedidos facturados; orden por unidades y luego nombre |
| HU-11 | Como operador, quiero un endpoint de salud | Media | /health responde Healthy si la BD está disponible |
| HU-12 | Como usuario, quiero que la aplicación sea segura por defecto | Alta | Antiforgery en POST; cabeceras X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy |

Fuera de alcance (este sprint): autenticación/roles, paginación, pruebas de carga, internacionalización. Se registran como deuda en la sección 8 y en el backlog.

# 3. Estrategia de pruebas

## 3.1 Pirámide de pruebas

/  E2E  \        Selenium (C#) + Cypress (JS)   — flujos críticos, 24 escenarios

/----------\

/ Integración \    xUnit + WebApplicationFactory + SQLite — reglas de negocio vía HTTP

/----------------\

/     Unitarias     \  xUnit — validaciones, cálculos, ReporteService

## 3.2 Tipos de prueba y herramientas

| Tipo | Qué cubre | Herramienta | Automatizada |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Validaciones de modelos, totales, métricas de reportes, consultas de ReporteService | xUnit | Sí |
| Integración | Controladores + vistas + EF Core con BD SQLite en memoria; antiforgery; redirecciones | xUnit + WebApplicationFactory (140 pruebas) | Sí |
| Aceptación (BDD) | Reglas de negocio redactadas como Dado/Cuando/Entonces | xUnit (nomenclatura Gherkin) | Sí |
| End-to-end | Flujos de usuario reales en navegador | Selenium WebDriver (Chrome) y Cypress | Sí |
| Regresión | Toda la suite en cada cambio | CI (GitHub Actions) | Sí |
| Exploratorias | Sesiones de 30 min con charters (sección 5.3) | Manual | No |
| Seguridad básica | Antiforgery, cabeceras, no exponer trazas | xUnit + Cypress | Parcial |
| Humo | Todas las pantallas responden 200 | xUnit (NavegacionTests) | Sí |

## 3.3 TDD, BDD y ATDD

- TDD: para HU-04, HU-06, HU-02 (edición/creación), HU-11 y HU-12 se escribieron primero las pruebas. La ejecución inicial quedó en rojo (5 fallos esperados de 96) y tras implementar pasó a verde (96/96 en ese momento; 164/164 al cierre del sprint con las pruebas añadidas después). Evidencia: Docs/evidencias/tdd-fase-roja.txt.

- BDD: los criterios se redactan en Gherkin y se codifican con nombres Dado_…_Cuando_…_Entonces_… (ReglasDeNegocioTests, FlujosDeUsuarioTests, pedidohub.cy.js).

- ATDD: el PO define el criterio de aceptación antes de la historia; la prueba E2E correspondiente es el criterio ejecutable.

Ejemplo (HU-06):

Escenario: Reserva en el pasado

Dado un cliente "Ana Torres" y la mesa 2

Cuando registro una reserva con fecha 10/01/2026

Entonces el sistema la rechaza con "La fecha de una reserva nueva no puede estar en el pasado."

## 3.4 Priorización de pruebas según valor del producto

| Prioridad | Criterio | Historias | Cuándo se ejecuta |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — crítica | Impacta ingresos o dinero (pedidos, facturación) | HU-02, 03, 04, 05, 09 | Cada push (unit+integración) y E2E en cada PR |
| P2 — alta | Operación diaria | HU-01, 06, 07, 08, 12 | Cada push |
| P3 — media | Soporte y conveniencia | HU-10, 11 | Cada push (barato) |

## 3.5 Automatización con dos herramientas

- Selenium WebDriver (C#/xUnit): proyecto PedidoHub.E2E, 11 escenarios (11/11 pasan), Chrome headless.

- Cypress (JavaScript): carpeta cypress/, 13 escenarios (13/13 pasan), reporte JUnit.

- Se complementan: Selenium aprovecha el ecosistema .NET y comparte datos de prueba; Cypress ofrece ciclo rápido de depuración y verificación HTTP directa.

## 3.6 Integración continua (CI/CD)

Archivo .github/workflows/ci.yml, en cada push y pull request:

- Restaurar y compilar la solución.

- Ejecutar pruebas unitarias e integración con cobertura (coverlet).

- Publicar resultados y cobertura como artefactos.

- Levantar SQL Server (servicio), aplicar migraciones, iniciar la app y ejecutar Selenium y Cypress.

- El pipeline falla si hay una prueba en rojo (puerta de calidad).

# 4. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades en este plan | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| QA Champion | Mantener el plan, métricas, auditoría interna, decidir salida del sprint | Este documento, informe de auditoría |
| Developers | Pruebas unitarias, corregir defectos, mantener el CI en verde | PedidoHub.Tests |
| Product Owner | Escribir y validar criterios de aceptación; aceptar resultados | Tabla de historias (sección 2) |
| Scrum Master | Facilitar integración del plan en el tablero y la retrospectiva | Docs/TableroKanban.md |
| Tester/Automation | Diseñar y ejecutar automatizadas y exploratorias | PedidoHub.E2E, cypress/ |

# 5. Ciclo de vida de las pruebas dentro del sprint

## 5.1 Flujo por historia

Backlog → (DoR) → Escribir criterios + pruebas (rojo) → Implementar (verde) → Refactor

→ CI (unit+integración+E2E) → Revisión QA → (DoD) → Hecho → Retro / métricas

## 5.2 Pruebas automatizadas vs manuales

| Momento | Automatizadas | Manuales |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Unitarias y de integración al guardar/commit | — |
| Integración | Suite completa en CI | — |
| Fin de historia | E2E de la historia | Revisión de UX/accesibilidad |
| Cierre de sprint | Regresión completa | Sesión exploratoria + auditoría |

## 5.3 Pruebas exploratorias (charters)

- Explorar el plano de mesas con pedidos simultáneos para descubrir inconsistencias de estado.

- Explorar el formulario de reservas con valores límite de fecha y capacidad para descubrir validaciones faltantes.

- Explorar la facturación con pedidos modificados para descubrir totales incorrectos.

## 5.4 Gestión de defectos

Estados: Nuevo → Confirmado → En corrección → Verificado → Cerrado. Severidad (Crítica/Mayor/Menor) y prioridad se registran en el tablero. Todo defecto corregido recibe una prueba de regresión.

# 6. Criterios de entrada y salida

## 6.1 Definition of Ready (DoR) — para iniciar una historia

- ☐ Redactada como "Como… quiero… para…".

- ☐ Criterios de aceptación en Gherkin.

- ☐ Prioridad asignada por el PO.

- ☐ Datos de prueba identificados.

- ☐ Estimación menor a 1 sprint.

## 6.2 Definition of Done (DoD) — para cerrar una historia

- ☐ Pruebas escritas antes del código (TDD) y en verde.

- ☐ Cobertura de líneas del código nuevo ≥ 80 %.

- ☐ Cero defectos críticos/mayores abiertos de la historia.

- ☐ Criterios de aceptación verificados (automatizados o manuales).

- ☐ CI en verde.

- ☐ Documentación actualizada (README / este plan).

## 6.3 Criterios de salida del sprint

- 100 % de pruebas P1 y P2 pasando.

- Pass rate global ≥ 98 %.

- Sin defectos críticos abiertos.

- Auditoría interna realizada con acciones correctivas registradas.

# 7. Métricas y control de calidad

## 7.1 Resultados del sprint (medidos)

| Métrica | Fórmula | Valor | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas totales | xUnit 140 + Selenium 11 + Cypress 13 | 164 | — |
| Pass rate final | pasadas / totales | 164 / 164 = 100 % | ≥ 98 % |
| Fail rate final | falladas / totales | 0 % | ≤ 2 % |
| Pass rate en fase roja TDD | pasadas / totales | 91 / 96 = 94.8 % (5 fallos esperados) | — |
| Defectos encontrados | auditoría + TDD | 5 (3 mayores, 2 menores) | — |
| Defectos corregidos | corregidos / encontrados | 5 / 5 = 100 % | 100 % |
| Cobertura de líneas (lógica de la app) | coverlet | 1081 / 1371 = 78.8 % | ≥ 80 % (DoD) |
| Cobertura de ReporteService | coverlet | 100 % | ≥ 80 % |
| Defect density | defectos / KLOC (1.371 KLOC ejecutables) | 3.6 defectos/KLOC | < 5 |
| Tiempo de la suite unit.+integración | — | ≈ 5 s | < 30 s |
| Throughput (velocidad) | tarjetas terminadas por sprint | 17 (12 historias + 5 defectos) | — |

Detalle de cobertura por archivo: Docs/evidencias/cobertura.md. La cobertura global (78.8 %) queda ligeramente por debajo de la meta del DoD (80 %); la brecha está en TelefonosController (51.4 %) y se registra como TD-04.

## 7.2 Definiciones

| Métrica | Definición |
| --- | --- |
| Cobertura | % de líneas/ramas ejecutadas por las pruebas (coverlet) |
| Defect density | defectos / KLOC. Con 5 defectos y el tamaño del código (ver cobertura) se calcula por sprint |
| Pass/Fail rate | pruebas pasadas o fallidas / totales |
| Velocidad del equipo | historias terminadas por sprint (Kanban: throughput semanal) |
| Lead time | días desde "En desarrollo" hasta "Hecho" |

## 7.3 Velocidad / throughput

Sprint actual: 17 tarjetas terminadas (12 historias y 5 defectos corregidos con TDD). Se registrará el throughput semanal en el tablero para comparar sprints.

## 7.4 Mejoras propuestas (indicadores)

- Subir cobertura de ramas de controladores con más pruebas de integración (Telefonos, Mesas, Empleados).

- Agregar análisis estático (analizadores Roslyn) en el CI.

- Agregar paginación y pruebas de rendimiento ligeras.

- Incorporar autenticación y roles con sus pruebas de autorización.

# 8. Riesgos y mitigación

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Equipo de una persona: sesgo de autorrevisión | Alta | Alto | TDD (prueba antes del código), CI como revisor objetivo, auditoría con checklist |
| R2 | Diferencias entre SQLite (pruebas) y SQL Server (producción) | Media | Alto | E2E en CI contra SQL Server real; conversor decimal solo en pruebas; documentado |
| R3 | Pruebas E2E frágiles (tiempos, selectores) | Media | Medio | Esperas explícitas, datos únicos, selectores por name |
| R4 | Datos de ejemplo con fechas fijas (2026) vuelven obsoletas las pruebas de reportes | Media | Medio | Fechas fijas de reporte; usar fechas relativas en reservas |
| R5 | Sin autenticación: cualquiera puede operar el sistema | Alta | Alto | Registrado como deuda técnica P1 para el próximo sprint |
| R6 | Sin paginación: degradación con muchos registros | Media | Medio | Backlog; prueba de rendimiento |
| R7 | Dependencia de fuentes externas (Google Fonts) | Baja | Bajo | Aloja fuentes localmente (backlog) |
| R8 | Cambio de zona horaria/cultura | Baja | Medio | Cultura fija en-US ya configurada |

# 9. Evidencias entregadas

| Evidencia requerida | Ubicación |
| --- | --- |
| Test Plan actualizado (versión ágil) | Docs/TestPlan_Agil.md |
| Repositorio con pruebas (TDD/BDD/unitarias) | PedidoHub.Tests/, PedidoHub.E2E/, cypress/ |
| Informe de auditoría interna | Docs/InformeAuditoria.md |
| Integración con tablero ágil | Docs/TableroKanban.md y Docs/backlog-trello.csv (importable a Trello/Jira) |
| Resultados de pruebas | Docs/evidencias/ (TRX de xUnit y Selenium, JUnit de Cypress, cobertura, fase roja TDD) |
| Indicadores y mejoras | Secciones 7 y 8 |

# 10. Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill.

- Sommerville, I. (2020). Ingeniería de Software (10.ª ed.). Pearson.

- ISTQB Foundation Level Syllabus (v4.0, 2023).

- Crispin, L. & Gregory, J. (2014). Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams. Addison-Wesley.

- Fowler, M. (2019). Continuous Integration and Delivery. ThoughtWorks.